Podľa rozdeľovníka

 Banská Bystrica

 12.04.2016

Vec

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na uskutočnenie stavebnýchna predmet zákazky: „Výstavba sociálnych zariadení - žumpa“

Na základe rozhodnutia Obce Stratená, Vás vyzývame na doručenie cenovej ponuky na realizáciu zákazky: **„Výstavba sociálnych zariadení - žumpa“**

Kontaktná osoba pre

verejné obstarávanie : PhDr. Petra Baričová

E-mail : otazky.vo@gmail.com

Tel. číslo : +421 904 576 327

Obec Stratená Vás týmto v y z ý v a na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Výstavba sociálnych zariadení - žumpa“

**Spoločný slovník obstarávania (CPV)**

**Hlavný predmet:**

Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce

**Doplňujúce predmety:**

Hlavný slovník: 45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie

 45442100-8 Maliarske a natieračské práce

 45431000-7 Dláždenie a obkladanie
 45421131-1 Montáž dverí

 45332000-3 Inštalácia a pokládkla kanalizačných potrubí
 45332400-7 Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva

 44411000-4 Sanitárne výrobky

 44411300-7 Umývadlá

 44411700-1 Záchodové sedadlá, kryty, panvy, misy a nádrže

 39224310-4 WC kefy
 44410000-7 Predmety do kúpeľní a kuchýň

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:**

**Verejný** **obstarávateľ/**Obec Stratená **požaduje:**

Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia miestnosti na sociálne zariadenia, a to osadenie WC, umývadiel, sanity, prietokového ohrievača, pripojenie na vodu, odkanalizovanie, výmena dverí, pripojenie na žumpu. Podrobný opis a bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii (príloha č. 2 tejto Výzvy) a vo výkaze výmer (príloha č. 2 tejto Výzvy), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.

**Miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky**

Miesto stavby : Stratená

Okres : Rožňava

Katastrálne územie : Stratená

***Termín uskutočnenia predmetu zákazky/dĺžka trvania zmluvy:* do 1 kalendárneho mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.** Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (verejného obstarávateľa).

**Rozdelenie predmetu zákazky**

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

**variantné riešenie**

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň prihliadať, akoby nebolo predložené.

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 7995,72 Eur bez DPH

**Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky**

Záujemcovia môžu vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky tak, aby si sami

overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.

Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.

Záujemca, ktorý prejaví záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky,

požiada o to telefonicky na nasledovnom kontaktnomtel. čísle: +421 904 576 327 alebo e-mailom:

otazky.vo@gmail.com. Obhliadku miesta je možné uskutočniť v termíne po vzájomnej dohode,

 v pracovných dňoch, najneskôr **do 20.04.2016 do 10,00 hod.**

***Spôsob platby:*** Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Záloha sa neposkytuje. Faktúra za skutočne uskutočnené stavebné práce bude uhradená za preukázateľne uskutočnené stavebné práce na základe predloženej faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi.

OBSAH PONUKY

Ž***iadame predlo***ž***i***ť ***:***

***Cenov***ú ***ponuku***

Cena bude stanovená nasledovne:

* **navrhovan**á **zmluvn**á **cena za predmet z**á**kazky bez DPH,**
* **navrhovan**á **zmluvn**á **cena za predmet z**á**kazky s** **DPH.**

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty/ďalej len DPH/, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení :

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

- sadzba DPH a výška DPH,

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu **za predmet zákazky**. Na túto skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 o cenách v znení vyhlášky MF SR č.375/1999 Z. z.

***-* 2.Identifikačné údaje uchádzača**

- 3.Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť – dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Požadovaný doklad stačí predložiť napr. ako internetový výpis z obchodného registra, živnostenského registra.

***Kritériá*** ***na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:***

Predloženie požadovaných dokladov.

***Kritériá*** ***hodnotenia ponúk:***

1. Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky uchádzačovpodľa stanoveného kritéria na hodnotenie ponúk.

1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vyjadrená v mene EUR s DPH.**

Uchádzačom predložený návrh na plnenie kritéria - najnižšia celková cena za celý predmet zákazky, vyjadrená v EUR s DPH musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

V cene celkom spolu budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s predmetom tejto zákazky. Uchádzač vyplní prílohu č. 1(Návrh na plnenie kritérií - cena) tejto výzvy a prílohu č. 2 tejto Výzvy (Výkaz výmer).

3. Pravidlá na uplatnenie kritéria:

Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH:

Verejný obstarávateľ bude brať do úvahy len číselnú hodnotu –celkovú **cenu za celý predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH** (ďalej len „cena“), ktorú uchádzač doplní do uchádzačom podpísanej prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritérií -cena tvoriacu súčasť jeho ponuky.

4. Predložené ponuky sa budú vyhodnocovať na základe stanoveného kritéria: najnižšia celková cena v Eur s DPH za celý predmet zákazky. Na základe ponúknutej celkovej ceny bude určená jedna víťazná ponuka. Bude to ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky s DPH v Eur.

5.Úspešný uchádzač bude ten uchádzač, ktorý po záverečnom vyhodnotení ponúk, bude mať najnižšiu cenu s DPH v EUR za celý daný predmet zákazky.

**Podľa výšky celkovej ceny v Eur s DPH predmetu zákazky sa určí poradie uchádzačov.**

**Čiže:**

1. poradie – uchádzač s najnižšou celkovou cenou celého predmetu zákazky,

2. poradie – uchádzač s druhou najnižšou celkovou cenou celého predmetu zákazky,

3. poradie - uchádzač s treťou najnižšou celkovou cenou celého predmetu zákazky.

atď.

# *Lehota na predloženie ponuky :*do 20.04.2016 do 1300 hod.

*Adresa na predkladanie ponuky :* Obec Stratená č. 46, 049 71 Stratená - sekretariát

*Spôsob doručenia:* Uchádzač vloží ponuku do samostatného, uzavretého a nepriehľadného obalu, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje :

* Adresu verejného obstarávateľa.
* Adresu uchádzača (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača).
* Označenie „jednoduchá zákazka – neotvárať “
* Označenie heslom výzvy na predloženie cenovej ponuky:

**„Výstavba sociálnych zariadení - žumpa“**

**Lehota viazanosti ponúk: do 30.06.2016**

***Jazyk ponuky:***

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty v rámci predmetnej zákazky musia byť predložené v štátnom jazyku ( t.j. v slovenskom jazyku).

Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

***Doplňujúce informácie :***

 Úspešný uchádzač bude po vyhodnotení zákazky elektronicky prostredníctvom e-mailu písomne oboznámený s úspešnosťou jeho ponuky. Ostatným uchádzačom bude elektronicky prostredníctvom e-mailu písomne oznámené, že ich ponuka neuspela/nebola prijatá s uvedením dôvodu neúspešnosti ponuky a zároveň s uvedením identifikácie úspešného uchádzača a s uvedením dôvodu úspešnosti ponuky.

Spôsob doručenia ponúk akceptovaný verejným obstarávateľom: poštou, kuriérom a doručenie ponuky osobne, so zaregistrovaním na sekretariáte verejného obstarávateľa.

 V prípade doručenia cenových ponúk s neúmerne vysokou cenou, ktorú verejný obstarávateľ nemôže akceptovať, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať žiadnu z doručených ponúk.

Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo upraviť rozsah predmetu zákazky v rozsahu pridelených finančných prostriedkov.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Zmluva, ktorá bude výsledkom tejto zákazky, nemôže byť v rozpore so znením zadania tejto zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ponechať si v rámci svojej evidencie všetky doklady a dokumenty predložené uchádzačom do predmetnej zákazky.

**Uchádzač predložením cenovej ponuky vyjadruje súhlas so stanovenými podmienkami verejného obstarávateľa.**

**Prílohy výzvy:**

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2- Výkaz Výmer

Príloha č. 3- Projektová dokumentácia

Príloha č. 4- Obchodné podmienky predmetu zákazky (Zmluva o dielo)

za verejného obstarávateľa :

 PhDr. Petra Baričová

 splnomocnená osoba

# Príloha č. 1Návrh na plnenie kritérií - cena

# Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

*„Výstavba sociálnych zariadení - žumpa“*

Ceny budú uvádzané v eurách. V cenách budú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré sú s realizáciou zákazky spojené.

**Cena za celý** **predmet zákazky:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | **Predmet zákazky** | **Množstvo** | **Cena celkom spolu bez DPH v EUR** | **Sadzba v Eur pri 20 % DPH**  | **Cena celkom spolu s DPH v EUR** |
| 1. | „Výstavba sociálnych zariadení - žumpa“ | 1 celok |  |  |  |

# V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s celým predmetom zákazky.

\* Som platcom DPH v Slovenskej republike:

áno nie (nehodiace sa prečiarknite)

# V ............................................, dňa ……………………

#  ........................................................................

#  podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej

#  konať za uchádzača

Príloha č. 4 Obchodné podmienky predmetu zákazky

**Zmluva o dielo na realizáciu diela**

*„Výstavba sociálnych zariadení - žumpa“*

**Článok I.**

 **Zmluvné strany**

1. **Objednávateľ** **: Obec Stratená**

Sídlo: : Stratená č. 46, 049 71 Stratená

Zastúpený : Mgr. Erika Oravcová - starostka obce

IČO : 00 328 855

DIČ : 20 20 500 548

Bankové spojenie : Tatra banka a.s., pobočka Rožňava

číslo účtu pre platbu SEPA : SK2911000000002628005850

tel./fax : +421 58798 114

e-mail : erikaoravcovadlj@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)

**(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)**

**1.2 Zhotoviteľ**

Názov:

Sídlo:

Registrácia: Okresného súdu \_\_\_\_\_, oddiel: \_\_\_\_\_, číslo vložky \_\_\_\_

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Kontaktná osoba vo veciach zmluvných:

Kontaktná osoba vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú túto zmluvu (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare):

**Čl. I**

**Predmet zmluvy a kvalita**

* 1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa:

uskutočniť stavebné práce: „Výstavba sociálnych zariadení - žumpa“, ktorých predmetom je rekonštrukcia miestnosti na sociálne zariadenia, a to osadenie WC, umývadiel, sanity, prietokového ohrievača, pripojenie na vodu, odkanalizovanie, výmena dverí, pripojenie na žumpu. Podrobný opis a bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer (rozpočet), ktorý je prílohou č. 1 tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy bude zrealizovaný v súlade s podmienkami predmetnej zákazky, z ktorej vzišla táto zmluva a ponukou zhotoviteľa a záväzok objednávateľa uskutočnené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu za podmienok stanovených touto zmluvou.

2. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí dielo a odstráni akékoľvek jeho závady v súlade a v každom ohľade s ustanoveniami tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ ručí, že každý tovar, resp. materiál použitý na predmet tejto zmluvy spĺňa platné podmienky STN, EN a právne predpisy v SR v plnom rozsahu. Zhotoviteľ ručí za predmet zmluvy, t.j. že tento má v dobe preberania objednávateľom požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom tak, aby nevykazoval chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely.

4. Zhotoviteľ počas celej doby platnosti zmluvy je povinný garantovať pôvod a kvalitu tovaru alebo materiálu použitého na pri realizácii diela.

**Článok II**

 **Čas a miesto plnenia**

1 . Zhotoviteľ vykoná dielo v termínenajneskôr **do 1 kalendárneho mesiaca** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a **účinnosť** **dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa**

2.Zmluvný termín uvedený v Čl. II, bod 2.1 tejto zmluvy je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný a jeho splnenie je nutné dokladovať preberacím protokolom.

3. Miesto plnenia, uskutočnenia predmetu zákazky je v k.ú. obce Stratená, podľa projektovej dokumentácie.

**Článok III.**

**Cena prác a platobné** **podmienky**

* 1. Zmluvné strany sa dohodli na cene predmetu plnenia nasledovne:

**CELKOM SPOLU:**

**Cena bez DPH : ……………..** **€**

**DPH 20%: ………………** **€**

**Cena s DPH: ………………..** **€**

**Slovom: ……………………………………………………………………………..**

Spracovaný Výkaz výmer (Rozpočet) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi čiastku, na ktorú bude mať zhotoviteľ nárok v súlade s ustanoveniami zmluvy, a to v čase a spôsobom uvedenými v tejto zmluve. DPH bude uhradená v súlade so záväznými nariadeniami a právnymi predpismi.

* 1. Zhotoviteľ vyhotoví súpis skutočne prevedených prác po položkách a predloží ho objednávateľovi. Objednávateľ do dvoch pracovných dní vráti zhotoviteľovi jeden potvrdený súpis vykonaných prác uskutočnených zhotoviteľom. Na základe takto potvrdeného súpisu vykonaných prác má zhotoviteľ právo vystaviť faktúru vo výške odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. Takáto faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, ktoré predpisuje platná právna legislatíva Slovenskej republiky a jej splatnosť je do **30 dní** odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi.
	2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry k termínu splatnosti je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania **0,05 %** z fakturovanej sumy za každý deň omeškania od objednávateľa.

**Článok IV.**

**Vykonanie prác**

1. Kvalita vykonaných prác musí zodpovedať tejto zmluve, príslušným technicko-kvalitatívnym predpisom a ostatným normám a predpisom platnými v čase realizácie diela. Kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov bude zhotoviteľ dokladovať atestami o kvalite.
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu s vytýčením priestoru staveniska min. 1 pracovný deň pred začatím prác. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi do termínu odovzdania staveniska všetky nevyhnutné doklady, na základe ktorých je možné začať realizovať dielo v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Objednávateľ pripraví stavenisko podľa požiadaviek STN a TP.
4. Objednávateľ nie je oprávnený na vyúčtovanie zmluvnej pokuty a zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade, že nie je stavenisko odovzdané objednávateľom v požadovanom stave a termíne.
5. Zhotoviteľ bude odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník, do ktorého budú zmluvné strany zapisovať skutočnosti dôležité pre vykonanie diela. Objednávateľ je povinný stavebný denník sledovať a do 2 pracovných dník zápisom pripájať svoje stanovisko.
6. Stavebný denník bude na stavbe vedený odo dňa jej začatia do riadneho ukončenia prác, a to spôsobom obvyklým podľa pokynov na vedenie stavebných denníkov. Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác, najmä:

 - zistenie chýb vo Výkaze výmer (v rozpočte),

 - ak by pokračovanie v prácach spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo bezpečnosť tretích osôb.

1. Zhotoviteľ bude realizovať dielo podľa pripravenosti len v čase (období), kedy budú vhodné klimatické podmienky na realizáciu diela podľa STN a TP. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok pre realizáciu prác, resp. neodovzdanie staveniska sa termín ukončenia prác posúva o počet dní, počas ktorých nebolo možné práce vykonávať, resp. nebolo pripravené stavenisko. Z toho dôvodu nejde o omeškanie zhotoviteľa. Nepriaznivé počasie, neodovzdanie staveniska a následné prerušenie prác z toho dôvodu vyznačí v zhotoviteľ v stavebnom denníku.
2. Ak sa vyskytne v priebehu realizácie prác nutnosť akýchkoľvek zmien oproti predpokladom obsiahnutých v tejto zmluve, budú tieto zmeny riešené operatívne dohodnutím medzi oboma stranami. Riešenie drobných zmien bude dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, potvrdením oboma zmluvnými stranami. Zmeny závažnejšieho rozsahu, ktoré budú mať vplyv na cenu, termín plnenia alebo technické riešenie diela budú riešené písomným dodatkom k zmluve.
3. Objednávateľ je povinný pristúpiť na predĺženie lehoty plnenia a úhradu zdokladovaných zvýšených nákladov:
	* ak dôjde v priebehu výstavby k zmene rozsahu a druhu prác zo strany objednávateľa,
	* ak dôjde k oneskorenému odovzdaniu staveniska,
	* ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky a tieto znemožňujú vykonávať práce na diele.
4. Objednávateľ bude preberať zrealizované práce s tým, že zhotoviteľ cestou stavebného denníka vopred oznámi objednávateľovi , kedy je dielo pripravené na odovzdanie. Práce, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, preberie objednávateľ bez zbytočného odkladu od písomnej výzvy zhotoviteľa. Ak nesplní objednávateľ túto svoju povinnosť, má sa za to, že zhotoviteľ splnil svoj záväzok najneskôr druhý pracovný deň po výzve zhotoviteľa uvedenej v stavebnom denníku.
5. Po vykonaní diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ na základe tohto oznámenia zvolá do 2 pracovných dní preberacie konanie. V opačnom prípade je v omeškaní. O preberacom konaní bude spísaná zápisnica, ktorú obe strany podpíšu. Zhotoviteľ pri preberacom konaní predloží:

 - stavebný denník,

 - doklady o kvalite diela,

 - certifikáty od použitých materiálov.

1. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru, ktorý ho zastupuje pri kontrole a preberaní diela .....................
2. Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho, ktorý je zodpovedný za realizáciu a odovzdanie diela – **........................** (stavbyvedúci).
3. Zhotoviteľ poskytne na dielo podľa tejto zmluvy záruku za riadne vykonanie prác v  záručnej dobe min. **24 mesiacov *(prípadnú vyššiu záručnú dobu doplní zhotoviteľ)***. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi, a to zápisom v Stavebnom denníku a Protokolom o odovzdaní a prebratí diela a končí po uplynutí záručnej doby. Zhotoviteľ nezodpovedá počas záručnej lehoty za mechanické poškodenia zrealizovaného diela.
4. Zhotoviteľ bude zodpovedať za dodržiavanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a OŽP na stavbe svojimi pracovníkmi v celom rozsahu. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov ma objednávateľ nárok sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške **30,- €** (slovom: tridsať a 00/100 eur) za každého zamestnanca. Objednávateľ sa však zaväzuje pristúpiť k uplatneniu zmluvnej pokuty z uvedených dôvodov len vtedy, ak zhotoviteľ porušuje tieto predpisy aj napriek predchádzajúcej výzve/upozornení objednávateľa.

**Čl. V**

**Záverečné** **ustanovenia**

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa upravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané zmluvnými stranami.

3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o každej zmene týkajúcej sa predmetu zmluvy vrátane určenia ceny a dodacích podmienok.

5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riešiť rokovaním o možnej dohode. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane dodatkov na webovom sídle objednávateľa.

8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

9. Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

11. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

12. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, táto zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, túto zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

 Príloha č. 1 – Výkaz Výmer (Rozpočet)

Stratená dňa......................... V ........................ dňa...................

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

................................................. .................................................

Mgr. Erika Oravcova

starostka obce