Mandátna zmluva

č. __________

uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Mandant:

| 1. | Názov: | Obec Stratená |
| --- | --- | --- |
|  | Sídlo: | Stratená 46, 049 71 Stratená |
|  | IČO: | 00328855 |
|  | DIČ: | 2020500548 |
|  | IČ DPH: | Nie je platcom. |
|  | Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a. s. |
|  | IBAN: | SK96 5600 0000 0070 0317 7006 |
|  | samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov |  |
|  | Štatutárny orgán: | Daša Ovšonková, starostka obce |

(ďalej len „Mandant“ v príslušnom gramatickom tvare)

Mandatár:

| 1. | Názov: | Ing. Miloš Volf |
| --- | --- | --- |
|  | Sídlo: | Rejdová 45, 049 26 Rejdová |
|  | IČO: | 41289358 |
|  | DIČ: | 1073309831 |
|  | IČ DPH: | SK1073309831 |
|  | Bankové spojenie: | Tatra banka, a. s. |
|  | IBAN: | SK62 1100 0000 0026 2372 6974 |
|  | Štatutárny orgán: |  |

(ďalej len „Mandatár“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

- Mandant ako investor bude realizovať dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená“ (ďalej len „Dielo“ v príslušnom gramatickom tvare), a to na základe uzavretej Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“ v príslušnom gramatickom tvare) so Zhotoviteľom stavebných prác (ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare); jej doručenie Mandatárovi zabezpečí Mandant.

- Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal Mandatár. Výzvu na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní č. OCÚ-STR-57/2026: „Stavebný dozor: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená“ zaslal verejný obstarávateľ prostredníctvom e-mailu dňa ________. Víťaz predložil ponuku do verejného obstarávania dňa __________.

Článok 
Predmet Zmluvy a rozsah plnenia

- Predmetom Zmluvy je poskytnutie služby stavebného dozoru pre stavbu pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená“ realizovanú na základe rovnomennej projektovej dokumentácie vyhotovenej zodpovedným projektantom Ing. arch. Tomášom Petrikom (ďalej len „Predmet Zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare).

- Mandatár sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje, že vykoná pre Mandanta činnosti stavebného dozoru investora pri zhotovovaní Diela, a to v rozsahu podľa Článku 2 tejto Zmluvy a za podmienok podľa tejto Zmluvy. S vykonávaním činností stavebného dozoru na diele je Mandatár povinný začať po písomnom pokyne Mandanta.

- Rozsah stavby, pre ktorú bude Mandatár vykonávať stavebný dozor je stanovený Projektovou dokumentáciou uvedenou v Článku 1, ods. 1.

- Všetky potrebné zmeny, resp. požiadavky, ktoré bude nutné vykonať naviac než je uvedené v tejto Zmluve a v podkladoch pre verejné obstarávanie, budú realizované na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami. Odmena za tieto služby bude vopred dohodnutá pred ich realizáciou formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

- Mandant sa zaväzuje zaplatiť Mandatárovi za výkon činnosti stavebného dozoru investora dohodnutú odplatu.

- Mandant týmto splnomocňuje Mandatára na vykonávanie právnych úkonov v mene Mandanta, ktoré sú spojené s plnením Predmetu zmluvy. Na tento účel udeľuje Mandant Mandatárovi plnomocenstvo, ktoré je potvrdené podpisom Zmluvných strán na tejto Zmluve.

Článok 
Výkon činnosti stavebného dozoru

- Stavebný dozor bude Mandatár vykonávať priamo na stavbe v priebehu celej doby výkonu prác súvisiacich s odovzdaním, prevzatím stavby, počas jej realizácie a po dokončení stavby, a to vždy v čase podľa termínov dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy a jeho potreby prítomnosti na stavbe.

- Stavebný dozor bude vykonávaný priamo na stavbe podľa potreby stavby, minimálne však v rozsahu:

  - na odovzdaní a prevzatí staveniska medzi Mandantom a Zhotoviteľom;

  - priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby, a to minimálne raz týždenne;

  - na kontrolnom dni, ktorý sa bude konať raz týždenne;

  - na mimoriadnom kontrolnom dni, ktorý sa bude konať v prípade potreby;

  - na odovzdávacom a preberacom konaní.

- Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je stavebný dozor povinný kontrolovať spôsob a postup zhotovovania stavby v súlade s projektovou dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami a so zmluvou o dielo. Stavebný dozor sa bude riadiť východiskovými podkladmi Mandanta a dohodami Zmluvných strán. Stavebný dozor je oprávnený a povinný urobiť príslušné zápisy do protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

- V prípade vážnych situácií pri realizácii sa kontrola realizácie vykoná okamžite do 24 hodín, resp. podľa dohody na základe telefonického alebo e-mailového vyžiadania účastníkov.

- Rozsah činnosti stavebného dozoru zahŕňa predovšetkým:

  - spoluúčasť na odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi;

  - vyhotovovanie zápisov z kontrolných dní;

  - dodržiavanie podmienok stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu;

  - evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby;

  - odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti;

  - komunikáciu s dotknutými orgánmi a stavebným úradom pri spracovaní zmien alebo doplnkov stavby, ktoré budú odchýlkou od pôvodného projektu;

  - kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s podmienkami Zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu Mandantovi;

  - kontrolu tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými;

  - spoluprácu s geodetom Zhotoviteľa / Mandanta pri dodržiavaní priestorového umiestnenia objektov;

  - spoluprácu s pracovníkmi, vykonávajúcimi autorský dozor a odborný autorský dohľad, pri zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s projektom;

  - spoluprácu so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie, so spracovateľmi realizačných projektov a so Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu;

  - sledovanie, či Zhotoviteľ vykonáva skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok;

  - sledovanie vedenia stavebného denníka;

  - hlásenie archeologických nálezov;

  - pravidelné vykonávanie sprievodnej fotodokumentačnej činnosti;

  - kontrolu postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie Zhotoviteľa na nedodržiavanie dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení Zhotoviteľom, smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác;

  - prípravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí;

  - kontrolu dokladov, ktoré Zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela;

  - pravidelnú komunikácia s manažérom projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená, ktorým je zabezpečené financovanie projektu zo zdrojov EÚ.

Článok 
Miesto a termín plnenia Zmluvy

- Miestom plnenia Zmluvy je Obecný úrad Stratená, Stratená 46, k. ú. Stratená, obec Stratená, okres Rožňava, Slovenská republika. Miesto realizácie je špecifikované v projektovej dokumentácii „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená“ vyhotovenej zodpovedným projektantom Ing. arch. Tomášom Petrikom.

- Predmet Zmluvy bude Mandatár vykonávať v čase od odovzdania staveniska stavby až po protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby bez vád a nedorobkov, vrátane jej vykonávania počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, ak Mandant uplatní právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch. Predpokladaný termín plnenie Zmluvy je 8 mesiacov od odovzdania staveniska Mandatárovi v zmysle Zmluvy o dielo.

Článok 
Odmena za výkon činnosti a platobné podmienky

- Celková odmena za výkon stavebného dozoru pre Mandatára je určená nasledovne:

Základ pre DPH:	_____ EUR

(slovom: ____);

DPH:			_____ EUR

(slovom: ____);

Cena Diela s DPH:	_____ EUR

(slovom: ____).

- Celková cena je akceptáciou cenovej ponuky Mandatára. Celková cena Diela stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov predstavuje dojednanú odmenu Mandatára v maximálnej a konečnej výške.

- K zmene dohodnutej výšky odmeny za výkon činnosti môže dôjsť výlučne iba po dohode Zmluvných strán, o čom bude vyhotovený písomný dodatok k tejto Zmluve podľa ustanovenia v Článku 1, ods. 4. tejto Zmluvy.

- Mandatár zodpovedá za použitie a účtovanie správnej sadzby DPH.

- Mandant zaplatí Mandatárovi dohodnutú cenu za podmienok dodržania zmluvných ustanovení. K zmene dohodnutej ceny za výkon stavebného dozoru môže dôjsť výlučne iba po dohode Zmluvných strán.

- Mandatár za výkon stavebného dozoru vystaví čiastkové faktúry a záverečnú faktúru. Čiastkovú faktúru vystavuje Mandatár podľa potreby, nie však častejšie ako dvakrát za kalendárny mesiac. Záverečná faktúra bude pokrývať obdobie od vystavenia poslednej čiastkovej faktúry do skončenia účinnosti tejto Zmluvy. Záverečnú faktúru je Mandatár oprávnený vystaviť po odstránení všetkých vád a nedorobkov Mandatárom podľa Zmluvy o dielo, resp. po vykonaní poslednej revízie, skúšky, prípadne kontroly, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane ako posledná.

- Jednotlivé faktúry sú daňovým dokladom. Faktúry budú obsahovať predovšetkým tieto údaje:

  - označenie obstarávateľa a Mandatára v súlade s ustanoveniami § 3a zákona č. 513/1911 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a taktiež s príslušnými identifikačnými číslami Zmluvných strán;

  - číslo faktúry;

  - deň zhotovenia a deň splatnosti faktúry;

  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť vykonaná úhrada faktúry, ktorý je v súlade s touto Zmluvou a údajmi uvedenými v identifikácii Zmluvných strán;

  - fakturovanú sumu;

  - pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

- Finančné prostriedky na úhradu plnenia Predmetu zmluvy budú zabezpečené na základe poskytnutého nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) sprostredkovateľským orgánom / poskytovateľom. NFP bude poskytnuté sprostredkovateľským orgánom na základe v rámci výzvy s kódom PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR - Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách a projektu s kódom ITMS21+: 401201I533 – Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorou bude zabezpečené financovanie projektu a Zmluvy, musí byť uzatvorená najneskôr do 31. 12. 2026.

- Mandant sa zaväzuje uhrádzať plnenia v prospech Mandatára riadne a včas. Splatnosť faktúr Mandantom je minimálne 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry Mandatárom.

- V prípade, že nebudú dodržané splatnosti faktúr a platobné podmienky uvedené v tejto Zmluve o dielo, Mandatár môže odstúpiť od Zmluvy, ak došlo k predošlému písomnému upozorneniu Mandanta na omeškania s plnením a uplynutiu primeranej lehoty 10 kalendárnych dní na dodatočné plnenie. Odstúpenie je účinné momentom doručenia druhej zmluvnej strane.

- Mandatár si je vedomý skutočnosti, že Mandant je viazaný lehotami a termínmi. Mandatár berie na vedomie, že nedodržanie termínu dokončenia Diela v celosti riadne a včas môže spôsobiť Mandantovi škody, ktoré si bude Mandant v prípade porušenia zmluvných povinností Mandatárom uplatňovať od Mandatára.

Článok 
Práva a povinnosti Zmluvných strán

- Mandant sa zaväzuje:

  - odovzdať Mandatárovi všetky relevantné podklady súvisiace s realizáciou Diela, najmä povolenie na realizáciu stavby, zmluvu o dielo, vyjadrenia dotknutých orgánov, projektovú dokumentáciu ako i ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné na riadne plnenie tejto Zmluvy;

  - poskytovať Mandatárovi súčinnosť potrebnú na plnenie tejto Zmluvy;

  - zabezpečiť súčinnosť Zhotoviteľa potrebnú na plnenie tejto Zmluvy;

  - oznamovať Mandatárovi všetky dôležité skutočnosti vzťahujúce sa k plneniu Zmluvy.

- Mandatár sa zaväzuje:

  - postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby bolo dielo vykonané riadne a včas, pri vynaložení zmluvne zakotvených nákladov;

  - postupovať podľa platných právnych predpisov, STN, EN;

  - postupovať podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho záujmami;

  - oznámiť Mandantovi všetky skutočnosti, ktoré zistil pri plnení tejto Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu Diela;

  - bezodkladne po splnení Zmluvy odovzdať Mandantovi veci, ktoré prevzal na účely plnenia tejto Zmluvy;

  - upozorniť Mandanta na možné prekážky v plnení Zmluvy a vynaložiť potrebné úsilie na ich odstránenie;

  - zachovávať' mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením Zmluvy, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti. Tieto informácie je Mandatár oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na plnenie tejto Zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. týmto ustanovením bude Mandatár viazaný aj po splnení predmetu tejto Zmluvy.

- Mandatár je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/kontroly na mieste/auditu súvisiaceho s výkonom Diela, ktoré dozoruje, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, strpieť tento výkon kontroly/kontroly na mieste/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/kontroly na mieste/auditu sú najmä :

  - poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

  - útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

  - Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

  - orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

  - splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

  - osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy o dielo v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Článok 
Zodpovednosť za vady

- Mandatár zodpovedá za to, že Predmet Zmluvy podľa Článku 1 tejto Zmluvy bude vykonaný podľa projektu v súlade s technickými a právnymi predpismi a podľa ustanovení tejto Zmluvy.

- Mandatár berie na vedomie, že od včasného, riadneho a správneho plnenia jeho povinností v zmysle tejto Zmluvy, závisí riadne a včasné zhotovenie stavby ako aj prípadné uplatnenie práv a nárokov Mandanta voči Zhotoviteľovi stavby ako aj na plnenie povinností Mandanta voči tretím osobám a štátnym orgánom. V prípade, ak v dôsledku omeškania Mandatára s plnením ktorejkoľvek jeho povinnosti v zmysle tejto Zmluvy alebo chybného plnenia ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy, dôjde k vadnému zhotoveniu stavby alebo omeškaniu so zhotovením stavby alebo k prípadnému neuplatneniu alebo neskorému uplatneniu práv a nárokov Mandanta voči Mandatárovi stavby, alebo k oneskorenému, nesprávnemu splneniu alebo nesplneniu povinností Mandanta voči tretím osobám alebo štátnym orgánom, v dôsledku čoho Mandantovi vznikne škoda alebo Mandantovi povinnosť na úhradu sankcie, vzniknutej škody alebo iných plnení voči tretím subjektom alebo z takéhoto dôvodu dôjde k strate nároku Mandanta na nároky z vadného alebo oneskoreného plnenia voči Mandatárovi stavby alebo iné plnenia v zmysle platných právnych predpisov, na ktoré by mu v prípade riadneho bezchybného plnenia povinností Mandatára v zmysle tejto Zmluvy vznikol nárok, Mandatár je povinný Mandantovi v plnom rozsahu nahradiť všetky a akékoľvek škody (vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek náklady vzniknuté Mandantovi.

- Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Mandanta a Mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

- Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto Zmluvy je Mandant povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady.

Článok 
Sankcie

- V prípade, ak stavebný dozor pri vykonávaní kontrolnej činnosti poruší povinnosti ustanovené podľa článku 2 tejto Zmluvy, má Mandant právo na uplatnenie zmluvnej pokuty pri závažnom porušení, alebo pri opakovanom menej závažnom porušení, a to vo výške 0,5% z odmeny, ktorá mu prináleží podľa Článku 4, ods. 1 tejto Zmluvy za každé takéto porušenie tejto Zmluvy.

- V prípade, ak Mandant neuhradí fakturovanú odmenu v lehote splatnosti a ani po upozornení Mandanta Mandatárom na neuhradenú faktúru do 10 dní od písomného doručenia tohto upozornenia, má Mandatár právo na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy podľa nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok 
Ďalšie ustanovenia

- Túto zmluvu je možné zrušiť:

  - písomnou dohodou Zmluvných strán;

  - výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou;

  - odstúpením od Zmluvy podľa článku 4, ods. 10 tejto Zmluvy;

  - odstúpením od Zmluvy podľa § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

  - odstúpením od Zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu Zmluvy alebo niektorých jej častí a výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov, resp. časti výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy, tzn. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil verejné obstarávanie alebo určil finančnú opravu vo výške 5 % alebo viac;

  - rozhodnutím sprostredkovateľského orgánu, ktorý poskytuje nenávratný finančný príspevok, resp. dotáciu a z ktorého je realizované Dielo.

- Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok 
Záverečné ustanovenia

- Práva a povinnosti oboch Zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

- Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.

- Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov bezodkladne druhej zmluvnej strane písomne.

- Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch ako originál, z ktorých Mandant obdrží dva (2) rovnopisy a Mandatár jeden (1) rovnopis.

- Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť po dodržaní všetkých podmienok účinnosti:

  - po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. povinnou osobou, ktorou je Mandant;

  - po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo, ktorou bude Zhotoviteľ realizovať dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená“;

  - nasledujúci deň po schválení NFP sprostredkovateľským orgánom alebo poskytovateľom NFP a uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s Článkom 3, ods. 9 tejto Zmluvy.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

| V |  | dňa |  |  | V |  | dňa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandant: Obec Stratená |  |  |  |  | Mandatár: __________ |  |  |  |
| Daša Ovšonková starostka obce |  |  |  |  | ________________ konateľ |  |  |  |