**Dodatok č. 1**

**k Zmluve o dielo zo dňa 03.03.2014**

„Vytvorenie a implementácia regionálnej karty zliav pre destináciu Slovenský raj“

**Objednávateľ : Obec Stratená**

Sídlo: : Stratená č. 46, 049 71 Stratená

Zastúpený : Mgr. Erika Oravcová - starostka obce

IČO : 00 328 855

DIČ : 20 20 500 548

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Rožňava

číslo účtu : 28327582/0200

tel./fax : +421 58798 114

e-mail : [erikaoravcovadlj](mailto:stratena@stratena.net)[@gmail.com](mailto:otazky.vo@gmail.com)

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Poskytovateľ : Creative Studio Slovakia, s.r.o.**

Sídlo : Zimná 78, 05201 Spišská Nová Ves

Zastúpený : Pavol Mitrík

IČO : 36590568

DIČ : SK 2021956343

Bankové spojenie : UniBanka, a.s., pobočka Spišská Nová Ves

číslo účtu pre platbu SEPA : SK1811110000006625080001

Mobil : 0905 903 863

e-mail : [mitrik@mitrik.sk](mailto:mitrik@mitrik.sk)

(ďalej len „Poskytovateľ“)

# ktorí po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony a oprávnení nakladať s predmetom zmluvy, uzavreli nasledovný **Dodatok č. 1** **k Zmluve o dielo zo dňa 03.03.2014**:

**A. Preambula**

1. Objednávateľ a Poskytovateľ sú zmluvnými stranami Zmluvy o dielo zo dňa 03.03.2014 (ďalej ako „Zmluva“), ktorej uzatvorenie bolo výsledkom procesu verejného obstarávania Objednávateľa. Predmetom Zmluvy bolo „*Vytvorenie a implementácia regionálnej karty zliav pre destináciu Slovenský raj*“ a s tým súvisiace činnosti. Termín plnenia predmetnej zmluvy bol podľa čl. II bod 2.2 Zmluvy dohodnutý nasledovne: *„Poskytovateľ sa zaviazal, že predmet tejto zmluvy poskytne nasledovne - vytlačené regionálne karty, samolepky a letáky do 30.04.2014, integrovanie Regionálnej karty do webového portálu a mobilných aplikácií do 31.05.2014.“*
2. V rámci čl. VI. bod 6.1 Zmluvy sa Objednávateľ zaviazal (i) *poskytovať Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytovanie predmetu tejto zmluvy* a (ii) *na požiadanie Poskytovateľa predložiť potrebné informácie a listiny týkajúce sa požadovaného predmetu zmluvy*.
3. V dôsledku nesplnenia si povinností Objednávateľa voči Poskytovateľovi, ktoré mu vyplývajú z čl. VI. bod 6.1 Zmluvy, došlo k omeškaniu s plnením Poskytovateľa, ktorý tak nie je schopný dodržať pôvodný termín dodania diela podľa Zmluvy. Zmluvné strany ako účastníci Zmluvy prejavili vzájomnú vôľu pokračovať v splnení predmetu Zmluvy, pričom vzhľadom na oneskorenie s vykonaním a odovzdaním diela spôsobené dôvodmi na strane Objednávateľa, sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela. Výsledkom ich vzájomnej dohody je uzatvorenie tohto dodatku k Zmluve zo dňa 03.03.2014.
4. Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že uzatvorením tohto dodatku k Zmluve, t.j. zmenou termínu vykonania a odovzdania diela, im nevznikla žiadna škoda spôsobená druhou zmluvnou stranou.

# **B. Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 03.03.2014 sa mení a dopĺňa v článku **II. Miesto a čas plnenia** v bode 2.2, ktorý po zmene a doplnení znie nasledovne :

*2.2 Poskytovateľ sa zaviazal, že predmet tejto zmluvy - vytlačené regionálne karty, samolepky a letáky, vrátane integrácie Regionálnej karty do webového portálu a mobilných aplikácií, poskytne do 31.08.2014.*

**C. Záverečné ustanovenia**

1. Všetky ostatné body Zmluvy o dielo zo dňa 03.03.2014, na ktoré sa nevzťahuje tento dodatok zostávajú nezmenené a platné v pôvodnom znení. Zmluva v zmysle uvedených zmien, t. j. tento dodatok, sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia na znak čoho ho vlastnoručne podpísali.

V Stratenej, dňa .......................... V Spišskej Novej Vsi, dňa .........................

......................................................... ....................................................

**Objednávateľ Poskytovateľ**

Obec Stratená Creative Studio Slovakia, s.r.o.

zast.: Mgr. Erika Oravcová zast.: Pavol Mitrík